MULTI-AGENT TEACHING STUDIO

# 多智能体课程教学设计平台

# 开发记录与用户使用手册

教师优先工作台 · v2.0

文档内容 第一部分记录 2026-08-02 的开发交付、问题修复与验收结果；第二部分说明教师从材料上传到成果审核与导出的完整操作。

更新日期：2026 年 8 月 2 日

适用对象：任课教师、课程负责人、教学设计人员、平台管理员

# 目录

请在 Word 中选中目录并按 F9 生成或更新页码。

# 第一部分  今日开发记录

日期：2026-08-02
版本：v2.0 教师优先工作台
状态：已完成开发、回归与浏览器验收

## 1. 今日目标

今日围绕教师备课主流程完成以下工作：

1. 将长单页改造为“材料预览、生成过程、教学成果”三个工作页。

2. 修正多轮迭代语义，使各轮持续打磨同一批知识点，而不是顺延讲授新章节。

3. 增强 PDF、DOCX、PPTX 材料解析质量，并把解析依据和风险反馈给教师。

4. 提升生成过程可观测性，明确当前智能体、任务、步骤、耗时、Token、响应速度和连接状态。

5. 建立教师成果工作区，支持分块预览、编辑、局部生成、版本恢复、审核、复制和导出。

6. 以真实课本和桌面/平板/手机浏览器逐步验证，发现问题后修复再进入下一环节。

## 2. 用户需求边界

本轮优先服务教师备课、教学设计和资料生产。按已确认范围，以下功能不纳入当前版本：

• 学生先作答、两级提示、答案解析和作答过程记录。

• 按时间显示教师话术、学生任务、预期回答和备用活动的课堂操作模式。

• 收集学生作答、形成班级共性误区并回流下一轮备课。

平台中的“分层学生”是用于检验教学设计覆盖度的智能体角色，不是学生端学习产品。

## 3. 今日交付总览

| 模块 | 今日完成内容 | 教师获得的价值 |
| --- | --- | --- |
| 材料导入 | 支持 PDF、DOCX、PPTX、Markdown、TXT，最大 30 MB | 教材、教案和课件可以直接作为备课依据 |
| 解析质量 | 新增质量分、解析引擎、页数、标题/表格/图片/文本块、扫描页和风险提示 | 能判断系统是否真正读取材料，以及哪些内容需要复核 |
| 材料预览 | 目录、搜索、逐区原文、全文/当前分区复制、分析覆盖回写 | 启动前确认原文，启动后核验分析覆盖 |
| 范围规划 | 知识点多选、全选、只选重点、清空、10–180 分钟课时、三档深度 | 在生成前明确“讲什么、讲多久、讲多深” |
| 迭代逻辑 | 每轮先重做教学设计，再围绕同一范围生成讲授、提问、答疑和督导 | 多轮真正用于优化同一教学设计 |
| 生成可观测 | 当前负责人、任务、步骤、耗时、心跳、模型响应、Token、输出速度 | 长时间生成时可以判断进展和连接健康 |
| 全局与局部 | 六阶段流程常驻；默认显示最新轮次；项目、轮次、洞察按需展开 | 保持全局视野，同时减少页面拥挤 |
| 教师成果 | 分块预览/编辑、局部生成、自动恢复、保存版本、标记审核、历史恢复 | 智能体结果可以直接转为教师确认稿 |
| 输出 | 教师版和学生版 Markdown/PDF 导出 | 满足后续修改、分享和打印需要 |

## 4. 关键实现记录

### 4.1 教师成果工作区

• 新增教师稿持久化和版本历史，保存采用 base_version 乐观并发控制。

• 智能体原稿按 Markdown 二级标题拆为资料块，教师可逐块预览或编辑。

• “生成当前资料”只重写当前资料块，不影响其他已确认内容。

• 未保存内容写入浏览器本地存储；再次进入同一会话时自动恢复。

• “保存教师稿”创建新版本；“标记已审核”将当前版本设为教师确认稿。

• 教师版导出优先使用最近保存稿；学生版保持独立精简输出。

### 4.2 教学范围与迭代

• 教师在生成前必须至少选中一个知识点。

• 课时支持 10–180 分钟、5 分钟步进；讲解深度支持概览、标准、深入。

• 范围、课时和深度进入内容分析、教学设计、讲授和督导提示词。

• 下一轮不更换知识范围，而是先使用上一轮督导意见重做教学设计。

• 督导结果凝练为可复用优化提示词，便于后续追加轮次或迁移到其他教学设计。

### 4.3 文档解析

• PDF 使用 PyMuPDF 的坐标、字号和阅读顺序，过滤重复页眉页脚、页码、代码误标题和部分 OCR 噪声。

• DOCX 使用段落样式恢复 Heading 层级，保留段落/表格顺序，并提取文本框、脚注和尾注。

• PPTX 保留幻灯片顺序、项目符号层级、表格、图表系列和演讲者备注。

• 统一输出解析质量报告；中低质量材料不会再误报为“100 分、结构可靠”。

### 4.4 页面与交互

• 顶部三个工作页分别承载原文、过程和成果，减少单页堆叠。

• 生成过程保持六阶段总览；“局部查看”支持教学准备、各轮和完整记录。

• 项目面板和课程洞察默认收起，可独立打开；桌面支持单栏、双栏、三栏。

• 920px 以下洞察移到正文下方；680px 以下项目、正文、洞察纵向排列。

• 消息、分析、设计、练习、评价、提示词和代码块均提供复制按钮。

• 运行日志过滤重复心跳，仅保留节点开始、完成和降级等关键记录。

## 5. 实测问题与修复

| 环节 | 发现的问题 | 修复结果 |
| --- | --- | --- |
| 长教材导入 | 左侧表单下部被会话列表遮挡，无法点击启动 | 表单改为独立纵向滚动区，启动按钮可正常命中 |
| 新材料上传 | 中间和右侧仍显示旧会话内容 | 上传成功后退出旧会话，切换到新材料预览 |
| 范围清空 | 启动按钮仍可点击 | 与课程标题和选中知识点状态联动禁用 |
| 多轮生成 | 下一轮看起来像继续讲新知识 | 固定知识范围，每轮先重做教学设计 |
| 生成等待 | 用户无法判断卡住还是处理中 | 增加步骤、负责人、耗时、心跳和模型指标 |
| 运行日志 | 心跳事件重复占据记录 | 心跳只参与健康判断，不进入最近里程碑列表 |
| OCR 教材 | 乱码和代码片段被误识别为标题 | 加入字号、结构、字符比例、语句特征和页边距过滤 |
| 1024px 三栏 | 三栏最小宽度之和略大于视口 | 调整为 260 + 484 + 280，右栏不再被裁切 |
| 移动端成果目录 | 后部资料块不易发现 | 改为固定可见的阶段导航和纵向内容布局 |

## 6. 真实材料验证

测试材料：book/python程序设计基础与应用(OCR)课本2.pdf

• 文件大小约 9.3 MB，共 20 页。

• 浏览器上传接口耗时约 0.6 秒。

• 提取 20,268 个处理字符和 24 个有效章节分区。

• 解析质量为 77 分，标记“建议复核”。

• 报告识别到 268 个文本块、20 张图片、0 个疑似扫描页。

• 提示约 19% 文本行可能含 OCR 噪声。

• 章节从“第2章 内置对象、运算符、表达式、关键字”连续到“本章小结”。

• 未再出现“回回”“卜盘、”等历史乱码标题。

• 可打开末章、展开质量详情、滚动设置区并命中启动按钮。

## 7. 验证结果

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 后端全量测试 | 113 passed |
| 文档解析专项 | 9 passed |
| 解析、模型和工作流专项 | 21 passed |
| 前端 TypeScript/Vite 构建 | 通过 |
| ESLint | 通过，0 warning |
| Chrome 1440×900 | 无横向溢出、控件越界或面板重叠 |
| Chrome 1024×768 | 三栏完整显示，无右侧裁切 |
| Chrome 390×844 | 页面宽度等于视口，控件无越界 |
| 浏览器控制台 | 0 error |
| 失败请求与 4xx/5xx | 0 |

全量测试仍有 4 条 Python 3.12 SQLite 日期适配弃用警告，为既有兼容性提示，不影响当前功能。

## 8. 当前已知限制

• 旧二进制 .ppt 不直接解析，应先另存为 .pptx。

• 图片型 PDF 当前只提示疑似扫描页，未内置 OCR 引擎；需要先做 OCR 或提供可搜索 PDF。

• SmartArt、复杂公式、图中标注和依赖版式关系的信息仍需教师结合原文件复核。

• 模型提供方不返回 usage 时，Token 会明确标记为估算值。

• 正式模型的耗时和质量受接口速度、上下文长度及服务配额影响。

## 9. 运行状态

• 前端：http://127.0.0.1:5173

• 后端：http://127.0.0.1:8000

• API 文档：http://127.0.0.1:8000/docs

• 当前模型：MiniMax-M3（已配置 API Key，前端读取不返回密钥值）

更详细的逐项记录见《教师优先工作台优化记录_2026-08-02.md》。

# 第二部分  用户使用手册

适用版本：v2.0 教师优先工作台
更新日期：2026-08-02
主要用户：任课教师、课程负责人、教学设计人员、平台管理员

## 1. 平台定位

平台用于辅助教师读取课程材料、限定教学范围、生成并反复打磨教学设计，以及整理可编辑、可审核、可导出的教师资料。

标准流程如下：

上传材料 → 检查解析质量与目录 → 选择知识点/课时/深度
→ 内容剖析 → 教学设计 → 教师讲授 → 分层学生提问
→ 教师答疑 → 督导评价 → 按同一范围进入下一轮打磨
→ 教师预览、编辑、局部生成、保存、审核和导出

多轮迭代的含义是“重复优化同一批指定知识点”，不是自动顺延到下一章节。

## 2. 当前功能

### 2.1 材料处理

• 支持 PDF、DOCX、PPTX、Markdown、TXT。

• 单文件最大 30 MB。

• 自动识别课程名称、候选知识点、重点知识点和章节分区。

• 显示解析质量、解析引擎、页数、标题/表格/图片/文本块数量、疑似扫描页和风险提示。

• 支持目录搜索、逐区原文阅读、复制当前分区和复制全文。

### 2.2 教学设计

• 编辑、增删候选知识点，设置是否为重点。

• 多选本次教学范围，支持全选、只选重点和清空。

• 设置 10–180 分钟预计课时。

• 设置概览、标准、深入三档讲解深度。

• 设置 1–3 轮教学迭代。

• 可选“教学设计后暂停”和“学生提问后暂停”，允许教师补充意见。

### 2.3 生成与观察

• 六阶段全局流程：内容剖析、教学设计、教师讲授、学生提问、教师答疑、督导点评。

• 显示当前智能体、当前任务、总步骤、任务耗时、后端心跳和最后更新时间。

• 显示上次模型响应时间、Token 和输出速度；无法取得真实 usage 时标记为估算。

• 支持查看教学准备、各轮内容或完整记录。

• 课程洞察包含重难点、教学环节和督导评价。

### 2.4 教师成果

• 按资料块查看成果概览、内容剖析、教学方案、督导评价和课堂记录。

• 支持预览和 Markdown 编辑。

• 对当前资料块填写修改要求并单独重新生成。

• 自动保存本机未提交编辑，重新进入同一会话时恢复。

• 保存教师稿、标记已审核、查看版本历史和恢复旧版本。

• 复制完整教师稿，导出教师版或学生版 Markdown/PDF。

## 3. 使用前准备

### 3.1 启动平台

在项目根目录双击 run.bat，或在 PowerShell 中分别运行：

python -m uvicorn backend.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000
npm --prefix frontend run dev

浏览器打开：http://127.0.0.1:5173

如果无法访问：

1. 检查后端健康页 http://127.0.0.1:8000/health。

2. 检查命令行是否显示端口被占用。

3. 确认 Python 3.11+、Node.js 20+ 和依赖已经安装。

### 3.2 配置模型

1. 点击右上角齿轮按钮。

2. 选择“本地演示模型”或“OpenAI 兼容接口”。

3. 使用兼容接口时填写接口地址、模型名称和 API Key。

4. 根据需要设置温度和超时时间。

5. 先点击“测试连接”，确认模型名和延迟正常。

6. 点击“保存并应用”。

API Key 仅保存在本机后端。前端读取设置时只返回“是否已配置”，不会返回密钥内容；留空保存会保留已有密钥。

## 4. 创建教学设计

### 第一步：新建课程

1. 点击左侧“课程设计”区域右上角的加号。

2. 点击“上传课程材料”。

3. 选择 PDF、DOCX、PPTX、Markdown 或 TXT 文件。

4. 等待系统自动切换到“材料预览”。

建议优先上传结构清晰、文字可选择的原文件。旧 .ppt 请先另存为 .pptx；图片型 PDF 请先执行 OCR。

### 第二步：检查解析结果

材料预览页重点检查以下信息：

• 课程名称和文件名：确认没有读取到旧会话材料。

• 分区数和处理字符数：判断是否读取到完整正文。

• 解析质量：展开查看引擎、文本块、扫描页和警告。

• 内容目录：检查章节顺序、层级和标题是否合理。

• 原文内容：点击不同章节核对正文，必要时使用复制按钮。

质量等级说明：

| 等级 | 含义 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 结构可靠 | 标题和正文结构较稳定 | 抽查重点章节后继续 |
| 建议复核 | 存在 OCR、复杂版式或视觉元素风险 | 检查目录、公式、表格和关键章节 |
| 需要复核 | 文本过少、扫描页较多或噪声明显 | 更换原文件、先做 OCR 或整理后再上传 |

质量分用于提示解析风险，不代表教材内容质量。

### 第三步：确认教学范围

1. 展开“编辑候选知识点”，检查标题、重点标记和重复项。

2. 在“教学范围”中勾选本次要讲的知识点。

3. 可使用“全选”“只选重点”“清空”快速调整。

4. 拖动滑块设置预计课时。

5. 选择讲解深度：

• 概览：建立知识结构，适合导入或复习。

• 标准：讲清核心概念并支持基本应用。

• 深入：聚焦难点、边界条件和知识迁移。

6. 检查课程标题，填写可选的学情、课时或侧重点。

7. 选择 1–3 轮教学迭代。

至少选择一个知识点且课程标题不少于两个字符，启动按钮才会启用。

### 第四步：选择教师介入方式

默认不勾选时，流程自动运行到完成。需要控制过程时可勾选：

• 教学设计后暂停：查看目标和教学环节，补充重点、案例或时间要求。

• 学生提问后暂停：查看三类学生问题，补充教师希望回答的角度。

暂停时在输入框填写意见并继续；意见会进入后续节点，而不是只作为备注保存。

### 第五步：启动

点击“启动教学设计”。真实模型一轮通常需要约 2–3 分钟，时间受材料长度、模型服务和网络状态影响。运行中可以点击“停止”。

## 5. 查看生成过程

### 5.1 识别当前阶段

页面顶部六阶段流程用于全局定位：

1. 内容剖析：扫描全文结构、重难点和误区。

2. 教学设计：组织目标、环节、练习和评价。

3. 教师讲授：围绕教师指定范围生成本轮方案。

4. 学生提问：拓展、进阶、基础三类学生智能体并行提问。

5. 教师答疑：分层回应问题并澄清概念边界。

6. 督导点评：评价质量并凝练下一轮优化提示词。

### 5.2 判断是否仍在运行

运行状态区会持续显示：

• 当前负责人和任务。

• 第几步/总步骤和整体进度。

• 当前任务耗时和最后更新时间。

• 后端心跳是否正常。

• 上次模型响应时间、Token 和输出速度。

短时间没有新消息不等于卡住。只要后端心跳正常且最后更新时间持续变化，任务仍在处理。若心跳长时间异常，可刷新页面；运行事件和进度已持久化，不会因为刷新丢失。

### 5.3 全局与局部查看

• 默认正文全宽显示，并只展示最新一轮。

• 点击“课程与会话”打开或关闭左侧项目面板。

• 使用“局部查看”切换教学准备、各轮和完整记录。

• 点击“课程洞察”打开重难点、教学环节和督导评价。

• 桌面端可以同时打开三栏；手机端会按项目、正文、洞察顺序纵向排列。

### 5.4 复制内容

智能体消息、课程分析、教学设计、学习目标、课堂练习、评价方式、可复用提示词和代码块均可复制。复制成功后按钮会短暂显示“已复制”。

## 6. 多轮打磨

每一轮都使用教师在启动前确定的同一知识范围：

1. 读取上一轮督导评价和可复用优化提示词。

2. 重新组织教学目标与环节。

3. 生成新的讲授方案。

4. 再次由分层学生提问、教师答疑和督导评价。

完成后可在页面底部点击“再跑一轮”，并补充本轮希望优化的教学策略、示例或时间分配。留空时沿用督导提示词。

“再跑一轮”用于继续打磨当前设计，不会自动切换到下一个知识点。

## 7. 核验材料分析覆盖

启动前，材料预览页显示“待分析”。内容剖析完成后再次进入“材料预览”，可看到：

• 全目录分析覆盖率。

• 已检查分区数和深读分区数。

• 教学核心、支撑内容和背景参考数量。

• 每个分区的匹配知识点和分析证据。

这一步用于确认智能体确实扫描整份材料，而不是只读取开头摘要。发现分区归类不合理时，可回到下一轮输入中明确要重点复核的章节。

## 8. 编辑教学成果

教学完成后，“教学成果”页签自动启用。

### 8.1 预览与编辑

1. 在资料目录中选择一个资料块。

2. 使用“预览”检查 Markdown 渲染结果。

3. 切换到“编辑”直接修改文字、标题、表格或代码。

4. 未保存修改会保存在当前浏览器本机；再次进入同一会话时自动恢复。

### 8.2 局部生成

1. 选择需要修改的资料块。

2. 在“本节修改要求”中写明目标，例如：

• 压缩到 500 字。

• 补充教材中的公式适用条件。

• 改为表格，便于教师备课。

• 保留知识范围，增加一个贴近专业场景的示例。

3. 点击“生成当前资料”。

4. 系统只替换当前资料块，并切换到编辑状态。

5. 检查结果后再保存，不满意可继续修改或重新生成。

### 8.3 保存、审核和恢复

• 保存教师稿：写入新版本，不覆盖旧版本。

• 标记已审核：将当前内容设为教师确认稿，后续教师版导出使用该版本。

• 版本历史：查看版本号、状态和时间。

• 恢复到编辑区：把旧版本加载为未保存修改；确认后保存会生成新版本，原版本仍保留。

如果多人或多个页面同时编辑同一稿件，版本冲突会阻止覆盖；刷新后基于最新版本继续修改。

### 8.4 导出

• Markdown：适合继续编辑、进入知识库或版本管理。

• PDF：适合预览、打印和分享。

• 教师版：包含教师保存或审核后的完整资料。

• 学生版：使用独立的学生阅读输出，不包含教师工作区状态。

导出前建议先保存并标记已审核，避免下载到未确认的智能体原稿。

## 9. 会话管理

• 左侧“教学会话”显示历史课程、状态、轮次和综合评分。

• 点击会话恢复过程记录、材料覆盖和教学成果。

• 运行中的会话可停止。

• 删除会话前会出现确认操作；删除会同时移除对应事件和教师稿版本，请谨慎执行。

常见状态：

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 排队中 | 会话已创建，等待工作流启动 |
| 运行中 | 智能体正在处理 |
| 等待教师 | 在设定的介入点暂停 |
| 已完成 | 所有设定轮次已完成，可编辑成果 |
| 已停止 | 用户主动停止 |
| 失败 | 工作流或模型调用发生错误 |

## 10. 常见问题

| 现象 | 原因判断 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 上传后启动按钮不可用 | 未选择知识点或标题过短 | 至少选择一个知识点并检查课程标题 |
| PDF 章节很少或质量低 | 文件是扫描图片或 OCR 较差 | 先做 OCR，优先使用可搜索 PDF |
| PPT 无法上传 | 文件是旧 .ppt 格式 | 另存为 .pptx 后上传 |
| 图表或 SmartArt 信息不完整 | 视觉关系不能完全转换为文本 | 对照原文件复核并在要求中补充说明 |
| 生成较久没有消息 | 模型正在处理长上下文 | 检查心跳和最后更新时间，不要连续重复启动 |
| Token 显示“约” | 模型服务未返回 usage | 该值为估算，不影响生成结果 |
| 页面显示旧材料 | 仍选中了历史会话 | 新建课程并重新上传；解析成功后会自动退出旧会话 |
| 未保存内容消失 | 更换浏览器、清理站点数据或切换设备 | 重要修改及时点击“保存教师稿” |
| 导出内容不是最新修改 | 本地修改尚未保存 | 保存或标记已审核后重新导出 |
| 模型连接失败 | 地址、模型名、Key、超时或额度异常 | 在设置中重新测试连接并查看接口服务状态 |

## 11. 使用建议

• 一次选择相互关联、可在同一课时完成的知识点，不要一次覆盖整本教材。

• 真实教材出现“建议复核”时，至少抽查目录、公式、表格、代码和关键例题。

• 第一轮先观察结构问题，后续轮次用具体要求修正示例、时间分配和难点解释。

• 局部生成的要求应包含目标、保留项和长度/格式约束，避免只写“优化一下”。

• 教师审核是最终质量门；模型产出不应未经复核直接用于正式课堂。

## 12. 数据与安全

• 会话、事件、检查点和教师稿保存在本机 SQLite 数据库。

• API Key 仅保存在本机后端配置，前端不会读取明文。

• 上传材料会进入模型上下文；使用第三方模型时，应遵守所在单位的数据安全与版权要求。

• 不要上传包含学生个人敏感信息、未授权试题或禁止外传的资料。

• 教师应对课程内容准确性、引用、版权和最终发布负责。

## 13. 当前能力边界

当前版本不提供：

1. 学生先作答、两级提示、答案解析和过程记录。

2. 按分钟执行的课堂操作模式。

3. 学生作答采集、班级误区统计和自动回流备课。

当前平台定位为教师教学设计与资料生产工作台，而不是学生学习平台或课堂行为采集系统。

## 14. 技术支持信息

• 教学工作区：http://127.0.0.1:5173

• 后端健康检查：http://127.0.0.1:8000/health

• API 文档：http://127.0.0.1:8000/docs

• 启动脚本：项目根目录 run.bat

• 停止脚本：项目根目录 stop.bat

反馈问题时建议同时提供：发生时间、课程名称、会话状态、当前步骤、浏览器控制台错误，以及是否能访问健康检查地址。不要在问题截图中暴露 API Key。

# 界面示例

图 1  生成过程：全局阶段与局部轮次视图

图 2  真实课本：解析质量、目录与原文预览